# Notulen Rapat Koordinasi
Deputi Operasi — Agustus 2026

| Hari, Tanggal | Rabu, 12 Agustus 2026 |
| --- | --- |
| Waktu | 09.00 – 11.30 WIB |
| Tempat | Ruang Rapat Utama, Kantor BPMA |
| Pimpinan Rapat | Teguh Prasetyo — Deputi Operasi |
| Peserta | Irfan Nurdin, Zainal Abidin, Rahmat Hidayat, Dewi Lestari, Muhammad Iqbal |

## Agenda

1. Evaluasi capaian produksi triwulan berjalan.
2. Kesiapan pemeliharaan fasilitas produksi periode akhir tahun.
3. Tindak lanjut temuan pengawasan lapangan bulan sebelumnya.

## Pembahasan

Divisi Operasi Produksi menyampaikan capaian produksi berada sedikit di bawah target akibat penghentian sementara pada salah satu fasilitas untuk pemeliharaan tidak terjadwal. Pemulihan diperkirakan selesai pada pekan kedua September.

Divisi Perawatan Fasilitas dan Pengendalian Proyek melaporkan rencana pemeliharaan berkala telah disusun dan sedang dalam proses pengadaan suku cadang. Diminta agar jadwal pemeliharaan tidak berbenturan dengan periode puncak permintaan.

Divisi Penunjang Operasi mengangkat kebutuhan pemutakhiran prosedur keselamatan kerja menyesuaikan ketentuan terbaru.

## Keputusan dan Tindak Lanjut

| No | Keputusan | Penanggung Jawab | Tenggat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun laporan pemulihan produksi beserta proyeksi capaian akhir tahun | Divisi Operasi Produksi | 5 September 2026 |
| 2 | Menyelesaikan pengadaan suku cadang pemeliharaan berkala | Divisi Perawatan Fasilitas | 20 September 2026 |
| 3 | Memutakhirkan prosedur keselamatan kerja dan mengunggahnya ke sistem | Divisi Penunjang Operasi | 30 September 2026 |

Dokumen contoh — data dummy untuk prototype DMS BPMA. Nama dan peristiwa fiktif.